# RELATORIO LATÓRIO DOS PROCESSOS FORMETAIS COMÉRCIO DE RECICLAGEM E DERIVADOS EIRELI

# CNPJ N°: 12.382.7020001-66

O presente relatório é referente ao status de todos os processos da Formetais com sede em Itaitinga com assessoria da HL Soluções Ambientais.

| FORMETAIS (ITAITINGA) Licença Ambiental por adesão e Compromisso - LAC (SEMACE) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESCOPO | Status | PENDÊNCIA | RESPONSABILIDADE | TÉCNICO/SETOR | PRAZO |  |
| Alvará de Funcionamento | OK | Emissão do documento | HL | - | Até 15/03/2021 |  |
| Certificado dos Bombeiros | OK | Emissão do documento | FORMETAIS | - |  |  |
| Certificado do Índice de Fumaça | PENDENTE | Emissão do Documento | HL | - | Até 03/03/2021 |  |
| Documentos Comprobatórios da destinação dos Resíduos | PENDENTE | Contrato de prestação de serviço, notas fiscais, entre outros documentos referentes a destinação dos resíduos | FORMETAIS | - |  |  |
| Licença de Operação (Destinação) | PENDENTE | Ex. Empresa receptora ou incineradora | FORMETAIS | - |  |  |
| Memorial Descritivo | PENDENTE | Referente ao Transporte | FORMETAIS | - |  |  |
| Publicação de Requerimento da Licença | PENDENTE | A HL enviará um modelo para ser realizado a publicação | FORMETAIS | - |  |  |
| Comprovante de endereço do Representante legal | PENDENTE | expedido nos últimos 60 dias | FORMETAIS | - |  |  |
| Contrato Social | OK |  | FORMETAIS | - | Dispõe do documento |  |
| matricula n°12360 (Atualizada) | OK | Apresenta área total de 1.087,00 m2 | FORMETAIS | - | Dispõe do documento |  |
| CNH do Representante Legal | OK |  | FORMETAIS | - | Dispõe do documento |  |

| FORMETAIS (ITAITINGA) Credenciamento dos veículos (SCSP) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESCOPO | Status | PENDÊNCIA | RESPONSABILIDADE | TÉCNICO/SETOR | PRAZO |  |
| Certificados – CRLV (dos veículos) | PENDENTE | Copias autenticadas e assinatura reconhecimento de firma | FORMETAIS | - |  |  |
| Contrato de Locação de no minimo de 2 anos | PENDENTE | Só no caso de veículos locados | FORMETAIS | - |  |  |
| Notas fiscais de todos os Implementos rodoviários com | PENDENTE | Indicando o ano de fabricação e do veículo automotor ao qual está acoplado | FORMETAIS | - |  |  |
| Laudo de Segurança Veicular (LAEP) de todos os veículos | PENDENTE | Até 3 meses antes da data de protocolamento do pedido do credenciamento | FORMETAIS | - |  |  |
| Contrato e licença de operação onde efetuará o descarte adequado do resíduo | PENDENTE | Ex. Empresa receptora ou incineradora | FORMETAIS | - |  |  |
| CPOM Atualizado | PENDENTE | Verificar com o contador | FORMETAIS | - |  |  |
| Certidão negativa de debitos de tributos Municipais emitida pela SEFIN | PENDENTE | Verificar com o contador | FORMETAIS | - |  |  |
| Certidão negativa de débitos de tributos estaduais | PENDENTE | Verificar com o contador | FORMETAIS | - |  |  |
| Certidão negativa de débitos do INSS | PENDENTE | Verificar com o contador | FORMETAIS | - |  |  |
| Certidão de regularidade de situação do FGTS; | PENDENTE | Verificar com o contador | FORMETAIS | - |  |  |
| Certidão Negativa de Protestos emitida por todos os cartórios de notas e protestos de distribuição da Comarca de Fortaleza; | PENDENTE | Verificar com o contador | FORMETAIS | - |  |  |
| Certidão negativa de falência e cordata emitida pelo Fórum de Fortaleza; | PENDENTE | Verificar com o contador | FORMETAIS | - |  |  |
| Atestado de capacidade financeira emitido por instituição financeira idônea; | PENDENTE | Verificar com o contador | FORMETAIS | - |  |  |
| Certidão de registro e quitação da empresa junto ao CREA-CE ; | PENDENTE | Apresentando habilitação para exercer as atividades de coleta e transporte de resíduos sólidos | FORMETAIS | - |  |  |
| Certidão de registro e quitação do responsavel técnico junto ao CREA-CE | PENDENTE | Apresentando habilitação para acompanhamento das atividades de coleta e transporte de resíduos sólidos; | FORMETAIS | - |  |  |
| Alvará de Funcionamento | PENDENTE | Emitir o documento | HL | - | Até 15/03/2021 |  |
| Registro Sanitário | PENDENTE | Emitir o documento | HL | - | Até 30/03/2021 |  |
| Licença de Operação emitida pela Seuma; | PENDENTE | Portocolar e Emitir o documento | HL | - | Até 30/04/2021 |  |
| Ofício para SCSP com indicação de sitio eletrônico,login e senha que possibilite acesso ao sistema de rastreamento e o monitoramento via GPS de todos os veículos coletores a serem credenciados | PENDENTE | Este oficio a HL elaborará, mas precisara das informações citadas anteriormente). | HL/ FORMETAIS | - |  |  |

| FORMETAIS (ITAITINGA) Licença Ambiental (Seuma) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESCOPO | Status | PENDÊNCIA | RESPONSABILIDADE | TÉCNICO/SETOR | PRAZO |  |
| Contrato social | OK | - | FORMETAIS | - | Dispõe do documento |  |
| CNH do representante Legal | OK | - | FORMETAIS | - | Dispõe do documento |  |
| Certificado dos Bombeiros | PENDENTE | Emissão do Documento | FORMETAIS | - |  |  |
| Ultima fatura da Cagece | PENDENTE | Informando os serviços de água e esgoto | FORMETAIS | - |  |  |
| Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos | PENDENTE |  | HL | - | 03/03/2021 |  |
| IPTU (s) do Imóvel | PENDENTE | - | FORMETAIS | - |  |  |

| FORMETAIS ( ITAITINGA) Certificado do Bombeiro |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESCOPO | Status | PENDÊNCIA | RESPONSABILIDADE | TÉCNICO/SETOR | PRAZO |  |
| Contrato social | OK | - | FORMETAIS | - | Dispõe do documento |  |
| CNH do representante Legal | OK | - | FORMETAIS | - | Dispõe do documento |  |
| Notas Fiscais dos Extintores | PENDENTE | Realiza a compra dos extintores | FORMETAIS | - |  |  |
| Ultima fatura da Cagece | PENDENTE | Expedido nos ultimos 60 dias | FORMETAIS | - |  |  |
| IPTU (s) do Imóvel | PENDENTE | _ | FORMETAIS | - |  |  |